

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.11.2023 № 948

г. Усть-Лабинск

**О внесении изменений в постановление администрации**

 **Усть-Лабинского городского поселения**

**Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1169**

**«Об утверждении муниципальной программы**

 **«Проведение мероприятий по благоустройству**

**территории поселения»**

В соответствии с решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2023 г. № 7 протокол № 57
«О внесении изменений в решение Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 14 декабря 2022 года № 2 протокол № 46 «О бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»» (с изменениями от 29 декабря 2022 г. № 982, 09 января 2023 г. № 7) согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от
11 сентября 2023 г. № 672 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения».

3. Отделу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района (Бугай О. В.) разместить настоящее постановление в государственной автоматизированной системе «Управление» в течение 10 дней со дня подписания.

4. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Владимирова М. А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Усть-Лабинского

городского поселения

Усть-Лабинского района Д. Н. Смирнов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

от 15.11.2023 № 948

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в постановление администрации**

**Усть-Лабинского городского поселения**

**Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1169**

**«Об утверждении муниципальной программы**

 **«Проведение мероприятий по благоустройству**

**территории поселения»**

1. В приложении:

позицию «Перечень целевых показателей муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Ремонт и техническое обслуживание уличного освещенияПроведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы уличного (наружного) освещенияТехническое присоединение к источникам электроснабженияСодержание памятника «Вечный огонь»Работы по санитарной очистке территории детских площадок, парков, скверов и поименной реки Кубань в границах г. Усть-Лабинска (борьба с комарами)Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев (бродячие собаки)Сбор коммунальных отходов посредством урн, контейнеров (автобусные остановки, детские площадки)Сбор коммунальных отходов посредством контейнеров (озеро, ярмарка, кладбище)Уборка несанкционированных свалокУборка городских территорий (сбор бросового мусора)Санитарная очистка (контейнерные площадки)Санитарная очистка территории (сбор и вывоз веток с контейнерных площадок)Содержание мест захоронения: - вырубка поросли, - покос сорной растительности, - подметание, - очистка территории от мусора, - очистка территории от снегаПогребение отдельных категорий граждан (без определенного места жительства)Обустройство покрытия детской спортивно-игровой площадки с использованием бетонного основания по ул. АгарковаПриобретение аншлагов с наименованием улиц |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приобретение и установка детского спортивно-игрового оборудованияПриобретение и монтаж малых архитектурных форм Изготовление и установка гранитной плиты на воинском захоронении «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы»Оказание услуг по подготовке технического заключения о необходимости проведения мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровня шума Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захороненийПриобретение коммунальной спецтехники в лизингОказание услуги по перевозке груза автомобильным транспортомРазработка ПСД по очистке оз. КопыткоПриобретение специальной техники (на базе шасси трактора) |

 »;

позицию «Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей» паспорта муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей  | всего | в разрезе источников финансирования |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 74187,1 | 955,3 | 269,5 | 72962,3 | 0,0 |
| 2023 | 64598,7 | 0,0 | 0,0 | 64598,7 | 0,0 |
| 2024 | 36705,9 | 0,0 | 0,0 | 36705,9 | 0,0 |
| 2025 | 37932,5 | 0,0 | 0,0 | 37932,5 | 0,0 |
| **Всего** | **213424,2** | **955,3** | **269,5** | **212199,4** | **0,0** |
| **расходы, связанные с реализацией проектов или программ** |
| 2022 | 74187,1 | 955,3 | 269,5 | 72962,3 | 0,0 |
| 2023 | 64598,7 | 0,0 | 0,0 | 64598,7 | 0,0 |
| 2024 | 36705,9 | 0,0 | 0,0 | 36705,9 | 0,0 |
| 2025 | 37932,5 | 0,0 | 0,0 | 37932,5 | 0,0 |
| **Всего** | **213424,2** | **955,3** | **269,5** | **212199,4** | **0,0** |

 ».

 2. Приложение 1 к муниципальной программе «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

**«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус[\*](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5C%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.docx#sub_10) | Значение показателей |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа **«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения годы»** |
|  | Цель: 1. Восстановление и развитие сети линий уличного освещения для обеспечения безопасной жизнедеятельности и создания комфортных условий проживания населения города2. Улучшение санитарного состояния и внешнего облика города3. Сохранение памятников истории и культуры4. Оказание услуг по очистке и уборке территории поселения, сбору отходов и содержанию мест захоронения  |
|  | Задача: 1. Реконструкция и строительство линий уличного освещения, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличное освещение, повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения2. Уменьшение количества насекомых на территории поселения, стерилизация безнадзорных животных, выполнение комплексного благоустройства города, обустройство мест отдыха3. Приведение в надлежащее физическое и эстетическое состояние воинских захоронений, расположенных на территории городского поселения4. Очистка территории поселения от свалок, мусора, очистка контейнерных площадок от крупногабаритного мусора, сбор бросового мусора, веток и содержание мест захоронения (вырубка поросли, покос сорной растительности, очистка от мусора и снега) |
| 1.1 | Ремонт и техническое обслуживание уличного освещения | шт | 3 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 1.2 | Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы уличного (наружного) освещения | шт | 3 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 |
| 1.3 | Содержание памятника «Вечный огонь» | шт | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Работы по санитарной очистке территории детских площадок, парков, скверов и пойменной части реки Кубань в границах г. Усть-Лабинска (борьба с комарами) | га | 3 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 1.5 | Санитарная очистка территории (сбор и вывоз веток с контейнерных площадок) | м3 | 3 | 1 300 | 960 | 913 | 913 |
| 1.6 | Сбор коммунальных отходов посредством контейнеров (озеро, ярмарка, кладбище) | м3 | 3 | 5 200 | 2 760 | 2 319,53 | 2 319,53 |
| 1.7 | Сбор коммунальных отходов посредством урн, контейнеров (автобусные остановки, детские площадки) | т | 3 | 265 | 240 | 253 | 253 |
| 1.8 | Уборка несанкционированных свалок | т | 3 | 880 | 1 170 | 800 | 900 |
| 1.9 | Уборка городских территорий (сбор бросового мусора) | м2 | 3 | 4 000 100 | 3 450 516 | 2 000 127 | 2 220 114 |
| 1.10 | Санитарная очистка (контейнерные площадки) | т | 3 | 4 315 | 4 210 | 2 800 | 3 000 |
| 1.11 | Содержание мест захоронения (вырубка поросли) | м2 | 3 | 3 650 | 280 | 2 000 | 2 000 |
| 1.12 | Содержание мест захоронения (покос сорной растительности) | м2 | 3 | 106 000 | 60 500 | 60 000 | 60 500 |
| 1.13 | Содержание мест захоронения (подметание) | м2 | 3 | 27 000 | 23 000 | 23 000 | 23 200 |
| 1.14 | Содержание мест захоронения (очистка от мусора) | м2 | 3 | 140 007 | 150 000 | 95 200 | 95 250 |
| 1.15 | Содержание мест захоронения (очистка от снега) | м2 | 3 | 3 650 | 3 372 | 2 700 | 2 700 |
| 1.16 | Погребение отдельных категорий граждан (без определенного места жительства ) | чел | 3 | 14 | 7 | 12 | 12 |
| 1.17 | Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев (бродячие собаки)  | шт. | 3 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 1.18  | Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений  | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | Обустройство покрытия детской спортивно-игровой площадки с использованием бетонного основания по ул. Агаркова | ед. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Приобретение аншлагов с наименованием улиц | шт. | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Приобретение и установка детского спортивно-игрового оборудования | ед.. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм  | ед. | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | Изготовление и установка гранитной плиты на воинском захоронении «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы» | шт. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24 | Оказание услуг по подготовке технического заключения о необходимости проведения мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровня шума | шт. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25 | Техническое присоединение к источникам электроснабжения | шт. | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1.26 | Приобретение коммунальной спецтехники в лизинг | ед. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.27 | Оказание услуги по перевозке груза автомобильным транспортом | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.28 | Разработка ПСД по очистке оз. Копытко | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.29 | Приобретение специальной техники (на базе шасси трактора) | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |

 ».

 3. Приложение 2 к муниципальной программе «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Статус ([\*](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5C%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.docx#sub_310011)) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель основного мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель 1** | Восстановление и развитие сети линий уличного освещения для обеспечения безопасной жизнедеятельности и создания комфортных условий проживания населения города |
| 1.1 | **Задача 1.1** | Реконструкция и строительство линий уличного освещения, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличное освещение, повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения |
| 1.1.1 | Ремонт и техническое обслуживание уличного освещения  | 3 | 2022 | 1935,5 | 0,0 | 0,0 | 1935,5 | 0,0 | Повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 1490,0 | 0,0 | 0,0 | 1490,0 | 0,0 |
| 2024 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 |
| 2025 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы уличного (наружного) освещения | 3 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экономия электрических ресурсов | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 17708,1 | 0,0 | 0,0 | 17708,1 | 0,0 |
| 2024 | 17708,1 | 0,0 | 0,0 | 17708,1 | 0,0 |
| 2025 | 17708,1 | 0,0 | 0,0 | 17708,1 | 0,0 |
| 1.1.3 | Оплата за уличное освещение г. Усть-Лабинска | 3 | 2022 | 14623,9 | 0,0 | 0,0 | 14623,9 | 0,0 | Оплата за потребленную электроэнергию  | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 13441,9 | 0,0 | 0,0 | 13441,9 | 0,0 |
| 2024 | 3391,9 | 0,0 | 0,0 | 3391,9 | 0,0 |
| 2025 | 3391,9 | 0,0 | 0,0 | 3391,9 | 0,0 |
| 1.1.4 | Техническое присоединение к источникам электроснабжения |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подключение приборов учета | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Итого | **2022** | **16559,4** | **0,0** | **0,0** | **16559,4** | **0,0** | Х | Х |
| **2023** | **32640,0** | **0,0** | **0,0** | **32640,0** | **0,0** |
| **2024** | **21790,0** | **0,0** | **0,0** | **21790,0** | **0,0** |
| **2025** | **21790,0** | **0,0** | **0,0** | **21790,0** | **0,0** |
| 2 | **Цель 2** | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика города |
| 2.1 | **Задача 2.1** | Уменьшение количества насекомых на территории поселения, стерилизация безнадзорных животных, выполнение комплексного благоустройства города, обустройство мест отдыха |
| 2.1.1 | Содержание памятника «Вечный огонь» | 3 | 2022 | 82,1 | 0,0 | 0,0 | 82,1 | 0,0 | Техническое обслуживание оборудования для подачи газа к памятнику «Вечный огонь» | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2024 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2025 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Работы по санитарной очистке территории детских площадок, парков, скверов и пойменной части реки Кубань в границах г. Усть-Лабинска (борьба с комарами) | 3 | 2022 | 355,5 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Уменьшение количества насекомых на территории поселения | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев (бродячие собаки)  | 3 | 2022 | 288,5 | 0,0 | 0,0 | 288,5 | 0,0 | Стерилизация животных, маркирование и возращение на места обитания  | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 493,3 | 0,0 | 0,0 | 493,3 | 0,0 |
| 2024 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| 2025 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Изготовление и установка гранитной плиты на воинском захоронении «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы» | 3 | 2022 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Восстановление и облагораживание воинских захоронений | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Обустройство покрытия детской спортивно-игровой площадки с использованием бетонного основания по ул. Агаркова | 3 | 2022 | 309,7 | 0,0 | 0,0 | 309,7 | 0,0 | Комплексное благоустройство детской площадки  | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | Приобретение аншлагов с наименованием улиц | 3 | 2022 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | Вывеска аншлагов на перекрестках | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7 | Приобретение и установка детского спортивно-игрового оборудования | 3 | 2022 | 318,7 | 0,0 | 0,0 | 318,7 | 0,0 | Комплексное благоустройство детской площадки | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.8 | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм  | 3 | 2022 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | Обустройство общественных территорий | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.9 | Оказание услуг по подготовке технического заключения о необходимости проведения мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровня шума  | 3 | 2022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Защита от внешнего шума | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.10 | Приобретение коммунальной спецтехники в лизинг | 3 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наращивание и обновление основных средств | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 3410,0 | 0,0 | 0,0 | 3410,0 | 0,0 |
| 2025 | 3985,0 | 0,0 | 0,0 | 3985,0 | 0,0 |
| 2.1.11 | Проведение мероприятий по благоустройству (прочее) | 3 | 2022 | 36150,0 | 0,0 | 0,0 | 36150,0 | 0,0 | Обустройство общественных территорий  | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.12 | Оказание услуги по перевозке груза автомобильным транспортом | 3 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доставка оборудования  | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.13 | Разработка ПСД по очистке оз. Копытко | 3 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Очистка поверхности водного зеркала озера от водной растительности | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 1499,9 | 0,0 | 0,0 | 1499,9 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.14 | Приобретение специальной техники (на базе шасси трактора) | 3 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наращивание и обновление основных средств | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **2022** | **40290,5** | **0,0** | **0,0** | **40290,5** | **0,0** | Х | Х |
| **2023** | **10048,2** | **0,0** | **0,0** | **10048,2** | **0,0** |
| **2024** | **4465,0** | **0,0** | **0,0** | **4465,0** | **0,0** |
| **2025** | **5040,0** | **0,0** | **0,0** | **5040,0** | **0,0** |
| 3 | **Цель 3** | Сохранение памятников истории и культуры |
| 3.1 | **Задача 3.1** | Приведение в надлежащее физическое и эстетическое состояние воинских захоронений, расположенных на территории городского поселения |
| 3.1.1 | Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений  | 3 | **2022** | **1289,3** | **955,3** | **269,5** | **64,5** | **0,0** | Ремонт и реставрация воинских захоронений | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| **2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1.1.1 | Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений: «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы», Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, привокзальная площадь (западнее железнодорожного вокзала) | 3 | 2022 | 592,7 | 439,1 | 123,9 | 29,7 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2 | Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений: «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы», Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, кладбище | 3 | 2022 | 449,7 | 333,2 | 94,0 | 22,5 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.3 | Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений: «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы», Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Третьякова, кладбище | 3 | 2022 | 246,9 | 183,0 | 51,6 | 12,3 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | **Цель 4** | Оказание услуг по очистке и уборке территории поселения, сбору отходов и содержанию мест захоронения  |
| 4.1 | **Задача 4.1** | Очистка территории поселения от свалок, мусора, очистка контейнерных площадок от крупногабаритного мусора, сбор бросового мусора, веток и содержание мест захоронения (вырубка поросли, покос сорной растительности, очистка от мусора и снега) |
| 4.1.1 | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания | 3 | 2022 | 15659,9 | 0,0 | 0,0 | 15659,9 | 0,0 | Отсутствие мусора, поддержание в надлежащем виде мест захоронения | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 17140,2 | 0,0 | 0,0 | 17140,2 | 0,0 |
| 2024 | 10450,9 | 0,0 | 0,0 | 10450,9 | 0,0 |
| 2025 | 11102,5 | 0,0 | 0,0 | 11102,5 | 0,0 |
| 4.1.2 | Субсидия на иные цели  | 3 | 2022 | 388,0 | 0,0 | 0,0 | 388,0 | 0,0 | Погашение исполнительного листа  | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 4770,3 | 0,0 | 0,0 | 4770,3 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **2022** | **16047,9** | **0,0** | **0,0** | **16047,9** | **0,0** | Х | Х |
| **2023** | **21910,5** | **0,0** | **0,0** | **21910,5** | **0,0** |
| **2024** | **10450,9** | **0,0** | **0,0** | **10450,9** | **0,0** |
|  | **2025** | **11102,5** | **0,0** | **0,0** | **11102,5** | **0,0** |  |  |

 ».

Исполняющий обязанности

начальника отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района О. В. Бугай