

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 16.10.2019 № 797

город Усть-Лабинск

**О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 13.09.2017 № 660 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в целях повышения уровня благоустройства города, создания комфортной и современной городской среды на территории Усть-Лабинского городского поселения, п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 13.09.2017 № 660 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1) Приложение № 1 к постановлению администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 13.09.2017г. № 660 (паспорт муниципальной программы и таблица №3) изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) Приложение № 1 к муниципальной программе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг.» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3) Приложение № 5 к муниципальной программе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг.» изложить в новой редакции (приложение № 3);

4) Приложение № 6 к муниципальной программе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг.» изложить в новой редакции (приложение № 4);

5) Приложение № 5 к постановлению администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 13.09.2017г. № 660 изложить в новой редакции (приложение № 5).

2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Чухирь) обнародовать настоящее постановление путем размещения его на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в сети Интернет [www.gorod-ust-labinsk.ru](http://www.gorod-ust-labinsk.ru) и на информационных стендах МБУК «Централизованная районная библиотека» МО Усть-Лабинский район.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района А.М. Абрамов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № 797

Приложение № 1

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

13.09.2017 № 660

Паспорт

муниципальной программы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы средств бюджета городского поселения и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 43 135,11 тыс. руб., из них:За счет средств федерального бюджета 16 958,21 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам реализации:2018 год – 9 401,50 тыс. рублей;2019 год – 7 556,71 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей.За счет средств краевого бюджета 3 283,67 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам реализации:2018 год – 2 968,80 тыс. рублей;2019 год – 314,87 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей.За счет средств местного бюджета (бюджета Усть-Лабинского городского поселения) 20 593,23 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам реализации:2018 год – 2 163,07 тыс. рублей;2019 год – 4 792,16 тыс. рублей;2020 год – 4 300,00 тыс. рублей;2021 год – 2 342,00 тыс. рублей;2022 год – 2 332,00 тыс. рублей;2023 год – 2 332,00 тыс. рублей;2024 год – 2 332,00 тыс. рублей.За счет средств внебюджетных источников 2 300,00 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам реализации:2018 год – 0,00 тыс. рублей;2019 год – 2 300,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей. |

Таблица № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации | Объёмы финансирования, тыс. рублей |
| Всего | В разрезе источников финансирования |
| Местный Бюджет | Краевой Бюджет | Федеральный Бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории» |
| 2018 | 7 255,59 | 1 228,14 | 1 446,59 | 4 580,86 | - |
| 2019 | 13 042,18 | 2 870,60 | 314,87 | 7 556,71 | 2 300 |
| 2020 | 4 300 | 4 300 | - | - | - |
| 2021 | 1 648 | 1 648 | - | - | - |
| 2022 | 1 638 | 1 638 | - | - | - |
| 2023 | 1 638 | 1 638 | - | - | - |
| 2024 | 1 638 | 1 638 | - | - | - |
| Всего по основному мероприятию | 31 159,77 | 14 960,74 | 1 761,46 | 12 137,57 | 2 300 |
| Основное мероприятие № 1 «Благоустройство дворовой территории» |
| 2018 | 7 277,78 | 934,93 | 1 522,21 | 4 820,64 | - |
| 2019 | 1 921,56 | 1 921,56 | - | - | - |
| 2020 | 694 | 694 | - | - | - |
| 2021 | 694 | 694 | - | - | - |
| 2022 | 694 | 694 | - | - | - |
| 2023 | 694 | 694 | - | - | - |
| 2024 | 694 | 694 | - | - | - |
| Всего по основному мероприятию | 11 975,34 | 5 632,49 | 1 522,21 | 4 820,64 | - |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |
| 2018 | 14 533,37 | 2 163,07 | 2 968,8 | 9 401,5 | - |
| 2019 | 14 963,74 | 4 792,16 | 314,87 | 7 556,71 | 2 300 |
| 2020 | 4 300 | 4 300 | - | - | - |
| 2021 | 2 342 | 2 342 | - | - | - |
| 2022 | 2 332 | 2 332 | - | - | - |
| 2023 | 2 332 | 2 332 | - | - | - |
| 2024 | 2 332 | 2 332 | - | - | - |
| Всего по программе | 43 135,11 | 20 593,23 | 3 283,67 | 16 958,21 | 2 300 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района

от 16.10.2019 № 797

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Лабинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование | Единицаизмерения | Значение целевых показателей (индикаторов) по годам |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 | 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,25 | 6,25 | 12,5 | 25 | 43,75 | 93,75 | 100 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | Шт. | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 5,56 | 38,89 | 50 | 66,67 | 77,78 | 94,44 | 100 |
| 5. | Разработка дизайн-проекта дворовых и общественных территорий | Шт. | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | - |
| 6. | Изготовление печатной продукции | Шт. | 15000 | 2000 | - | 8000 | - | - | - |
| 7. | Изготовление и монтаж малых архитектурных форм на дворовой территории подлежащей благоустройству | Шт. | - | 105 | - | - | - | - | - |
| 8. | Прохождение государственной экспертизы | Шт. | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2 |  |
| 9. | Доля трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Кол-во субботников | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 32 | 4 |
| 10. | Доля трудового и (или) финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | определяется на общем собрании собственников |  | определяется на общем собрании собственников | определяется на общем собрании собственников | определяется на общем собрании собственников | определяется на общем собрании собственников | определяется на общем собрании собственников |

Исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам

работы городского хозяйства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Е.Н. Каримова

Приложение № 3

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, с учетом общественного мнения, результатов голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, для обеспечения реализации проекта муниципальной программы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес общественной территории | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) | Дата протокола по итогам общественных обсуждений, дата проведения рейтингового голосования (при проведении голосования) |
| 1 | Ул. Ленина от ул. Советской до ул. Красной | 2018 г. | 18.03.2018г. |
| 2 | Сквер по ул. Центральной между ул. Тульской и ул. Победы в г. Усть-Лабинске | 2019 г. | 18.03.2018г. |
| 3 | \* Ул. Ленина, д. 64 Е | 2019 г. | Не проводилось |
| 4 | \* Ул. Комсомольская, д. 49 | 2019 г. | Не проводилось |
| 5 | \* Ул. Коммунистическая, д. 264 | 2019 г. | Не проводилось |
| 6 | \* Ул. Свердлова, д. 90 | 2019 г. | Не проводилось |
| 7 | \* Ул. Д. Бедного, д. 236 | 2019 г. | Не проводилось |
| 8 | Ул. Ленина от ул. Красной до ул. Вокзальной (нечетная сторона) | 2020 г. | 18.03.2018г. |
| 9 | Сквер по ул. Ленина, 33 А | 2020 г. | 24.03.2019г. |
| 10 | Ул. Ленина от ул. Красной до ул. Вокзальной (четная сторона) | 2021 г. | 18.03.2018г. |
| 11 | Сквер на ул. Ленина, 64Б | 2021 г. | 18.03.2018г. |
| 12 | Сквер по ул. Ленина, 68 и ул. Ленина, 70 | 2021 г. | 24.03.2019г. |
| 13 | Сквер по ул. Строительной | 2022 г. | 24.03.2019г. |
| 14 | Сквер расположенный вдоль автотрассы А-160, ул. Д. Бедного и ул. Южная | 2022 г. | 18.03.2018г. |
| 15 | Городской парк по ул. Ленина, 17 | 2023 г. | Не проводилось |
| 16 | ул. Вольная от ул. П. Форостинова до автотрассы Р-251 | 2023 г. | 18.03.2018г. |
| 17 | Территория возле МКД по ул. Красной, 315А | 2023 г. | Не проводилось |
| 18 | Район озера Копытко | 2024 г. | Не проводилось |

 <\*> Адресный перечень общественных территорий, предусмотренный муниципальной программой, на которые не распространяются Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

Исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам

работы городского хозяйства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Е.Н. Каримова

Приложение № 4

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Лабинского городского поселения»** |
| 1.1 | Основное мероприятие №1 Благоустройство общественной территории | Местный бюджет | **14 960,74** | **1 228,14** | **2 870,60** | **4 300** | **1 648** | **1 638** | **1 638** | **1 638** |  |  |
| Краевой бюджет | **1 761,46** | **1 446,59** | **314,87** |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **12 137,57** | **4 580,86** | **7 556,71** |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **2 300,00** |  | **2 300,00** |  |  |  |  |  |
| всего | **31 159,77** | **7 255,59** | **13 042,18** | **4 300** | **1 648** | **1 638** | **1 638** | **1 638** |
| **В том числе:** |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1.1 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | **26 510,79** | 6 849,38 | 11 244,98 | 3 616,43 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 2018г-1 общ. Тер.2019г-6 общ. Тер.2020г-2 общ. Тер.2021г-3 общ. Тер.2022г-2 общ. Тер.2023г-3 общ. Тер.2024г-1 общ. Тер. | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **10 311,76** | 821,93 | 1 073,40 | 3 616,43 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Краевой бюджет | **1 761,46** | 1 446,59 | 314,87 |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | **12 137,57** | 4 580,86 | 7 556,71 |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | **2 300,00** |   | 2 300,00 |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 | Мероприятие № 1.2 Изготовление дизайн-проектов | всего | **981,24** | 343,00 | 199,60 | 38,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | Изготовленные и согласованные с департаментом архитектуры КК дизайн-проекты | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **981,24** | 343,00 | 199,60 | 38,64 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Краевой бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.3 | Мероприятие № 1.2 Изготовление проектно-сметной документации | всего | **1 813,16** |   | 1 413,16 |   | 100 | 100 | 100 | 100 | Изготовление сметной (проектно-сметной) документации | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **1 813,16** |   | 1 413,16 |   | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Краевой бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.4 | Мероприятие № 1.4 Прохождение государственной экспертизы | всего | **140,00** | 10,00 | 34,00 |   | 24 | 24 | 24 | 24 | Сметная документация прошедшая государственную экспертизу | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **140,00** | 10,00 | 34,00 |   | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Краевой бюджет |  |   |  |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |  |   |  |   |   |   |   |   |
| 1.1.5 | Мероприятие № 1.3 Оказание услуг по строительному надзору | всего | **1 658,25** | 10,00 | 147,32 | 644,93 | 214 | 214 | 214 | 214 | Контроль качества и приёмка работ строительным надзором | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **1 658,25** | 10,00 | 147,32 | 644,93 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Краевой бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.6 | Мероприятие № 1.3 Изготовление печатной продукции | всего | **66,34** | 53,22 | 3,12 |   | 10 |   |   |   | Изготовление печатной продукции для рейтингового голосования | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **66,34** | 53,22 | 3,12 |   | 10 |   |   |   |
| Краевой бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | Основное мероприятие №2 Благоустройство дворовой территории | Местный бюджет | **5 632,49** | **934,93** | **1 921,56** |  | **694** | **694** | **694** | **694** |  |  |
| Краевой бюджет | **1 522,21** | **1 522,21** |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **4 820,64** | **4 820,64** |  |  |  |  |  |  |
| всего | **11 975,34** | **7 277,78** | **1 921,56** |  | **694** | **694** | **694** | **694** |
| **В том числе:** |
| 1.2.1 | Мероприятие № 2.1 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | **9 607,78** | 7 207,78 |   |   | 600 | 600 | 600 | 600 | 2018г-1 двор. Тер.2020г-1 двор. Тер.2021г-2 двор. Тер.2022г-3 двор. Тер.2023г-8 двор. Тер.2024г-1 двор. Тер. | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **3 264,93** | 864,93 |   |   | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Краевой бюджет | **1 522,21** | 1 522,21 |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | **4 820,64** | 4 820,64 |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2.2 Изготовление дизайн-проектов  | всего | **933,71** | 60,00 | 593,71 |   | 70 | 70 | 70 | 70 | Изготовленные и согласованные с департаментом архитектуры КК дизайн-проекты | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **933,71** | 60,00 | 593,71 |   | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Краевой бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.3 | Мероприятие № 2.3 Изготовление проектно-сметной документации | всего | **400,00** |   |   |   | 100 | 100 | 100 | 100 | Изготовление сметной (проектно-сметной) документации | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **400,00** |   |   |   | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Краевой бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.4 | Мероприятие № 2.4 Прохождение государственной экспертизы | всего | **160,00** | 10,00 |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Сметная документация прошедшая государственную экспертизу | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **160,00** | 10,00 |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Краевой бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.5 | Мероприятие № 2.5 Изготовление и монтаж малых архитектурных форм | всего | **1 327,85** |   | 1 327,85 |   |   |   |   |   | Изготовление и монтаж малых архитектурных форм | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **1 327,85** |   | 1 327,85 |   |   |   |   |   |
| Краевой бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.6 | Мероприятие № 2.6 Оказание услуг по строительному надзору | всего | **428,00** |   |   |   | 107 | 107 | 107 | 107 | Контроль качества и приёмка работ строительным надзором | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **428,00** |   |   |   | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Краевой бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |
|  | ИТОГО по программе | всего | **43 135,11** | **14 533,37** | **14 963,74** | **4 300** | **2 342** | **2 332** | **2 332** | **2 332** |  |  |
| Местный бюджет | **20 593,23** | **2 163,07** | **4 792,16** | **4 300** | **2 342** | **2 332** | **2 332** | **2 332** |  |  |
| Краевой бюджет | **3 283,67** | **2 968,80** | **314,87** |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **16 958,21** | **9 401,50** | **7 556,71** |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **2 300,00** |  | **2 300,00** |  |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам

работы городского хозяйства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Е.Н. Каримова

Приложение № 5

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района

от 13.09.2017 № 660

**СОСТАВ**

**муниципальной общественной комиссии для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| ВыскубовСергей Владимирович | - депутат Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, председатель; |
| ПономарёмСергей Николаевич  | - депутат Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, заместитель председателя; |
| Бондарь Дмитрий Александрович  | - ведущий специалист сектора капитального строительства и развития поселения МКУ УГП «АТУ», секретарь. |
| Члены комиссии: |
| БугайОльга Владимировна  | - ведущий специалист сектора по вопросам работы городского хозяйства МКУ УГП «АТУ»; |
| Каргина Любовь Александровна  | - председатель ТОС «Центральный» Усть- Лабинского городского поселения; |
| Магамадов Руслан Аятуллахович  | - начальник отдела по вопросам работы городского хозяйства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района; |
| НещеретоваТатьяна Георгиева  | - председатель ТОС «Восточный» Усть- Лабинского городского поселения Усть- Лабинского района; |
| Сидякина Александра Юрьевна  |  - руководитель местного отделения г. Усть- Лабинска ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; |
| Мищенко Вера Ивановна  | - директор МКУ УГП «АТУ»; |
| СемененкоАлександр Васильевич  | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО Усть-Лабинский район; |
| СиваковаНаталья Ивановна  | - председатель ТОС «Западный» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;  |
| КотляроваНадежда Ивановна  | - заместитель председателя районного Совета ветеранов; |
| КругловЕвгений Викторович  | - председатель районной организации «Всероссийское общество инвалидов»; |
| МагамедоваСветлана Юрьевна | - заместитель председателя Усть-Лабинской местной межрайонной организации Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; |
| РадченкоАлексей Николаевич | - капитан полиции, инспектор дорожного надзора группы дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району; |
| ЛипаткинСергей Алексеевич  |  - ведущий специалист сектора по вопросам работы городского хозяйства МКУ УГП «АТУ» (ГО и ЧС) |

Исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам

работы городского хозяйства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Е.Н. Каримова